**Atividade - II**

**Planejamento Desenvolvimento de Sistema utilizando SCRUM**

Nome do Projeto: Solicitação de Viagem por Funcionário

Equipe:

* Product Owner (PO): Jose Augusto
* Scrum Master: Vicentina Magalhães
* Desenvolvedor: Ricardo Oliveira
* Desenvolvedor: Cinta Martins
* Tester: Gustavo Siqueira

Planejamento da Sprint e Sprint Backlog

Sprint Goal: Desenvolver o sistema de gerenciamento de viagens para a empresa RodoSenac, contemplando pedidos feitos pelos funcionários para deslocamento.

O pedido de deslocamento precisa ser avaliado por um setor responsável e se houver aprovação, o pedido seguirá, se não, o pedido retornará com uma mensagem de negado.

Após aprovação, será registrada as diárias de hospedagem, e pedidos de transporte, dependendo da opção de transporte escolhido pelo funcionário solicitante, o mesmo receberá um reembolso.

Opções de transportes:

1. Ônibus
2. Próprio veículo
3. Veículo Empresa

Ao final quando terminar de registrar o tipo de veículo, o sistema dever apresentar na tela as informações do funcionário que solicitou o deslocamento, informações sobre o local de hospedagem, datas de ida e retorno, tipo de veículo solicitado e se é necessário o reembolso.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| segunda-feira | Daily/ Coleta de Requisitos/ Definição de Equipe/ Sprint inicial | Revisar os casos de uso, priorizando a funcionalidade mais crítica e necessária para a primeira entrega. | Product Owner |
| terça-feira | Daily | Desenvolver a classe Colaborador com atributos e métodos conforme especificado no diagrama de classes. | Equipe Dev |
| quarta-feira | Daily | Desenvolver a lógica de pedidos de deslocamento, incluindo aprovação e extensões para diárias e transporte. /Testar a classe de colaboradores. | Equipe Dev/Equipe de teste |
| quinta-feira | Daily/Sprint Review | Elaborar o diagrama de atividades para representar o fluxo de ações no sistema conforme as especificações / Testar a classe a lógica de pedidos de deslocamento. | Equipe Dev/Equipe de teste |
| sexta-feira | Daily/ Sprint Retrospective | Realizar testes de unidade e integração para garantir que as funcionalidades estejam corretas e integradas. | Equipe de teste |